| DADOS GERAIS |
| --- |
| Data: 28/08/2019 | Local: Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM) | Horário:10h00 |
| Tipo de Reunião: Trabalho |

| Ata de Reunião Ordinária da Câmara Temática de Tecnologia da Informação e Comunicação do CONDESB | N( 006/2019 |
| --- | --- |

| Lista de Participantes: |
| --- |
| Nome | Município |
| Márcio Aurélio A. Quedinho | Sec. Est. de Desenvolvimento Regional |
| Luciana Santos Gonzaga Artave | PM Praia Grande |
| Paulo Roberto de O. Souza | PM Santos |
| Roberto Marques Fernandes | PM Bertioga |
| Ademário Martins | PM Cubatão |
| Julio César Gonçalves | PM Guarujá |
| Convidados: |  |
| Luciana Freitas Lemos dos Santos | AGEM/Condesb |
| Filipe Leme Lopes | FUNCATE |
| Rogério Thomé | FUNCATE |
| Paulo Cavini Silva | PM Guarujá |
| Luciano Lima do Nascimento Junior | AGEM/Estagiário |
| Pauta divulgada em: 21/08/19 | Reunião iniciada às: 10h03 | Término da Reunião às: 12h21 |

PAUTA

Item I - Discussão para a realização do 6.º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista - Guarujá 2019; Item II - Discussão sobre os trabalhos, projetos e outras informações sobre o Geoprocessamento nos municípios da Região; Item III - Ajustes e Aprimoramento do Projeto de Implementação do Geoprocessamento nos Municípios da RMBS; Item IV - Apresentação dos Trabalhos sobre a Carta de Serviços desenvolvidos pelos municípios - Praia Grande e Santos; Item V - Outros assuntos de interesse regional

REGISTROS

Ausências Municípios – Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente; Estado – Secretaria de Desenvolvimento Econômico Justificativas de ausência: Mongaguá e Itanhaém Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática Marcio Aurélio de Almeida Quedinho, e foram tratados os seguintes assuntos: - Dispensa da leitura e aprovação da ata anterior realizada no dia 24/07/2019 no município de Peruíbe/SP, sendo a mesma aprovada por todos; - O Coordenador fez comentários sobre a última reunião, dando ênfase a apresentação do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (CBH-BS), onde foi apresentado os trabalhos de geoprocessamento e publicação dos dados regionais; - O representante de Bertioga, Roberto pediu a inversão da pauta, item II e item III e depois tratar sobre o item I, pois ele teria que sair mais cedo da reunião o que foi aceito por todos os presentes; Item II – Discussão sobre os trabalhos, projetos e outras informações sobre o Geoprocessamento nos municípios da Região; O Coordenador solicitou que cada município relatasse como estão os trabalhos, projetos e ações voltadas a implementação e gestão do geoprocessamento; Município de Bertioga: Acabou de ser assinado (início de agosto/2019) o contrato junto a empresa Geopixel para a realização dos trabalhos de geoprocessamento no município, por 01 (um) ano até agosto de 2020, com recursos do PNAFM e está vinculado à Secretaria de Administração; O gestor do contrato é o próprio Roberto; O projeto contempla voo aerofotogramétrico, cadastros de lote (fechamento do polígono), uniformização da numeração, logradouros; Projeto contempla 30.000 imóveis; A empresa já iniciou os trabalhos da Primeira Fase que é a coleta dos dados e estão visitando cada secretaria para obter informações; Uma dificuldade que estão encontrando para levantamento das informações é que muitos servidores se aposentaram; Roberto passará o termo de referência do projeto; Município de Praia Grande: Os trabalhos de aerofotogrametria foram realizados pela empresa Base; Estão trabalhando no fechamento dos lotes; Os trabalhos estão sendo realizados bairro por bairro; Estão desenvolvendo uma solução dentro do QGIS; Estão trabalhando e analisando as inconsistências dos Cadastros Oficiais x Realidade; A Secretaria de Planejamento é que determina as prioridades; Estão fazendo levantamento de árvores; Município de Guarujá: Está aberta licitação para contratação de empresa iniciar os trabalhos; A Secretaria de Finanças está responsável pelo projeto; Um dos focos é a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV); Também está contemplado o recadastramento para ISS e IPTU; A equipe passará o Documento para compartilhamento com a CT; Município de Cubatão: O Ademário, representante do município, não tinha novas informações, pois os trabalhos de geoprocessamento se encontram na Secretaria de Planejamento e quem está a frente desse assunto é o Manoel; Não houve progresso sobre a questão do geoprocessamento; Necessário levantamento dos trabalhos com o Sr. Manoel; Município de Santos: Os trabalhos atuais tiveram início em 2002 com a contratação da Funcate; Depois os trabalhos foram e continuam sendo desenvolvidos pela própria equipe da Prefeitura; Apresentação dos serviços de geoprocessamento, que estão disponíveis pela internet; Buscar como Santos Mapeada; No portal da Prefeitura se encontram disponíveis 32 módulos e entre os destaques estão os módulos da Secretaria de Serviços Públicos, Segurança, Meio Ambiente e Defesa Civil; Centro de Controle Operacional (CCO) do município terá todas as informações; Apresentação: Do Inventário arbóreo; Da Central de vagas em cemitério; Do Catalogo de hidrantes; Da Caixa de gordura; Do Boletim de ocorrências; Da Iluminação pública; Das Intervenções em logradouros; Dos Serviços de poda, troca de lâmpadas, conserto de ar condicionados nas unidades da prefeitura; Toda a informação de zeladoria do município também é colocada no sistema que irá convergir para o CCO; Enfoque nas secretarias que estarão no CCO; O SIGSantos será um sistema direcionador; Como está sendo feito o trabalho hoje, informática está mais próxima das secretarias; Discutido que o Tribunal de Contas está cobrando que a gestão das informações fique com as prefeituras e não só com as empresas; O representante da Funcate informou que o levantamento e trabalhos pelo uso dos drones ainda não está homologado, problemas para uso urbano, sendo o mais adequado zonas rurais, por questões de segurança, e que há a necessidade de plano de voo entre outras coisas; Item III – Ajustes e Aprimoramento do Projeto de Implementação do Geoprocessamento nos Municípios da RMBS Retomada do projeto de geo O Coordenador informou que foi acordado na CT a retomada do Projeto, que não foi implementado por falta de recursos, que já solicitou apoio e contribuições para a realização de ajustes e atualizações no documento do Projeto; O Projeto já foi reencaminhado aos membros desta CT; O Coordenador informou que até o momento não houve retorno dos municípios com as contribuições e apoio e reforçou essa necessidade para a continuidade do Projeto; Somente o município de Itanhaém enviou Contribuições; Novo prazo para o envio das contribuições com os ajustes no documento até outubro/2019 (reunião da CT); Proposta de finalização do documento e uma apresentação sobre o Projeto até novembro/2019 (reunião da CT); Proposta de apresentar o Projeto na reunião de dezembro/2019 do Condesb; Paulo Roberto da prefeitura de Santos reforçou para que as prefeituras passassem as informações para a Agem; Necessidade de todos os Municípios analisassem o projeto; O Sr. Thomé, da Funcate, informou que a Fundação fez um estudo das regiões metropolitanas e a Baixada Santista está mais estruturada em vista do PDUI o que favorece a questão regional; O Coordenador entrará em férias no início de setembro e novembro; Foi solicitado o apoio da Funcate; Coordenador falou da proposta de reunião na Funcate com a nova Diretoria da Agem; Item I – Discussão para a realização do 6.º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista - Guarujá 2019 Evento confirmado para o dia 11/10/2019 no Sest/Senat em Guarujá; Terá a mesma configuração do evento anterior em Itanhaém – um palco para palestras com estandes com empresas e apresentação de projetos; Auditório único, oficinas e stands; Cronograma está com 13 palestras; Site do evento está pronto - www.doity.com.br/6emtbs; Coordenador informou que vai subir o cronograma das palestras no site do evento; As inscrições estão abertas; Parcerias Guaruja; Palestrantes confirmado Prof. Luiz Pena da ETEC Osasco (sempre presente desde o primeiro evento); A confirmar: Apresentação sobre tecnologia na construção civil; Participação AEA de Guarujá; Apresentação sobre tecnologia em transporte, Scania; Ana Carla, garimpo de soluções, em negociação; Dificuldade na locação de stands; Confirmado o Sebrae móvel para atendimento no local do evento; Sala para realização de Oficinas para 50 pessoas - voltadas a empreendedorismo; As Etecs da região já estão convidadas, Unaerp e a FAGU já confirmaram; Divulgar o evento a partir de 10/09/19 – 1 mês antes do Evento; Solicitação de apoio para divulgar o Evento nas páginas das prefeituras; Trabalhar a divulgação de forma digital; Proposta para que o Prefeito participe da abertura as 8h30; Item IV – Apresentação dos Trabalhos sobre a Carta de Serviços desenvolvidos pelos municípios - Praia Grande e Santos Município de Santos – Sr. Paulo Roberto: Informado sobre a Lei federal n.° 13460/2017 sobre a Carta de Serviços Os Serviços deverão conter horário de funcionamento, serviços que operam, tempo de serviço etc; Quem está a frente do processo é a Ouvidoria; O assunto está sendo trabalhado no SIGSantos; Apresentados os serviços que já foram cadastrados pela Prefeitura; Criação de comissão de usuário de serviço público; 1º passo – criação do ambiente para os serviços – está pronto; 2º passo – Cadastro dos serviços – pelos órgãos do município; 3º passo – Publicação dos Serviços na web; Munícipio modelo – Porto Alegre; Município de Praia Grande – Sra. Luciana Quem está a frente desses serviços é a Secretaria de Comunicação; Destaques, secretarias, serviços, descrição, quem pode solicitar, taxas, locais; Informações essenciais, prover uma maneira do munícipe avaliar, necessária avaliação constante; Ainda não está disponível na web, mas está com sistema interno dos trabalhos; Não tem prazo limite para a publicação; Ambos os municípios informaram que fizeram Decreto Municipal sobre o assunto; Item V – Outros assuntos de interesse regional Próxima reunião será no dia 25/09/19, em Santos, com visita ao CCO, geoprocessamento; Reunião de novembro será em Cubatão e a de outubro será o evento em Guaruja; Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pela Coordenador.

Santos, 28 de agosto de 2019

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO

Coordenador

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS

Secretária